AI购车决策Agent｜产品方案（第1轮完整产出版）

项目定位：面向直营模式新能源车企的轻量化（轻量化意味着小改动，低成本，短周期，快速上线。首先是初级pm做不了重型系统项目，轻量化工具才是我这种实习生最合理的定位）增长AI工具，不重构现有业务链路（原本的业务链路：选配-预约-交易。而我做的agent只做售前咨询，需求挖掘，完全不碰交易环节。也只是往CRM（销售管理系统）推送额外的客户画像，不会去改变CRM本身，相当于外接工具），在车辆选配流程后置入Agent能力（不在选配流程中接入，是因为绝不能中途打断用户选配行为而影响用户的习惯与体验），提升线索质量与留资转化。

项目优先以最小可用版本验证业务价值，待数据效果达标后再逐步拓展交互能力，整体方案具备低试错成本、且可快速迭代。

一、项目背景与业务现状

国内头部直营模式新能源车企，线上核心流量阵地分为官方网站、品牌自有APP、微信小程序三大渠道，整体流量规模可观，具备大量潜在购车用户基础，但三者用户属性与使用场景差异明显：

1. 官网：以公域引流为主，多为外部陌生意向用户初次触达，用户行为集中在车型浏览、参数查询、自主选配车辆，单次访问的决策窗口期更紧；

2. 自有APP：沉淀私域核心用户，包含潜在购车人群、已购车车主，用户黏性高，除选配外还会参与社区、充电、服务预约等行为，购车意向更明确；

3. 微信小程序：依托微信生态，获客门槛极低，轻量化访问，不用下载APP，覆盖大量浅度意向用户、社交裂变带来的潜在客户，选配转化场景使用频次逐年提升。

当前三大渠道均已上线完整的车辆选配器，用户可自由选择车型版本、轮毂、内饰、电池包、选装包等配置，完成个性化车辆定制预览。但业务侧长期存在四个明确痛点：

但业务侧长期存在四个明确痛点：

1. 选配后大量用户流失：用户投入时间完成配置，却在决策临门一脚离开页面，没有留下任何线索，前期公域投放、私域运营、社交裂变的流量成本被大量浪费；

2. 静态信息无法解答个性化疑问：三大渠道仅提供标准化车型参数，用户的个性化选车问题（通勤里程、家充条件、家庭用车场景、配置取舍等）无法被静态页面内容覆盖；

3. 线索质量参差不齐：当前留资逻辑较为粗放，用户完成选配后仅需填写手机号即可提交线索，大量线索购车意愿模糊，销售跟进效率低、人力成本高；

4. 销售缺少前置用户上下文：销售拿到手机号后，需要从零开始询问用户预算、用车场景、充电条件等信息，重复沟通既消耗销售精力，也容易引发用户反感。

基于以上现状，本项目提出AI购车决策Agent：优先落地官网选配后置场景，小程序作为第二优先级迭代渠道，APP端待前两个渠道验证价值后再平滑复用能力。（我之所以没有优先选择APP首发，主要出于四点考量：

第一，APP是车企私域核心用户池，用户忠诚度高，Agent如果出现幻觉、体验的问题，对品牌口碑伤害更大，试错成本太高；

第二，APP版本需要应用商店审核，迭代周期长，不符合我们轻量化快速验证的MVP思路；

第三，官网公域用户的选配流失问题更严重，转化提升的空间更大；

第四，官网用户行为链路简单，更容易做AB实验（AB实验：A组：对照组，不能看到ai agent入口，B组：实验组，能看到ai agent入口。如果B组数据明显更好，就证明Agent确实有效；如果差不多或更差，说明功能没价值，可以优化或下线。为什么要做AB实验：线上产品不能凭感觉判断功能好不好，必须用数据证明Agent确实能提升线索质量。如果不做AB实验，后续无法向业务方证明项目价值，也没办法迭代优化功能。），清晰验证Agent对线索质量和留资率的真实提升效果。

所以我规划先在官网落地验证，再迭代小程序，最后把成熟的能力复用至APP端。）Agent不打断用户选配过程，在用户完成配置之后提供轻量化AI对话能力，补齐用户决策信息、沉淀结构化购车画像，把“单手机号线索”升级成“带完整需求画像的高质量线索”，实现全渠道线上流量价值的二次挖掘。

项目定位声明：本项目为增长侧轻量化AI辅助工具，并非整车交易、CRM底层改造类核心业务系统，整体遵循最小侵入现有业务链路、低成本快速验证价值的MVP原则，优先在官网完成灰度验证（新功能或重大改版全面上线前，先在小范围用户中试运行的方法。它介于“黑”（未上线）与“白”（全量上线）之间，通过逐步放量的方式，在真实环境中验证功能稳定性、性能表现及用户体验。），后续逐步拓展小程序与APP端能力。

二、项目干系人分析

一个产品能否落地，不只取决于用户需求，更取决于内部所有干系人的诉求与顾虑。本项目所有参与角色、诉求、顾虑整理如下：

- C端意向用户（直接用户）

- 诉求：快速理清自身购车需求，解答个性化选车疑问，不用反复跟销售重复自己的情况，节省决策时间；希望交互简洁，不要被弹窗打扰。

- 顾虑：AI回复的信息会不会不够准确，不权威，AI会不会强行推销、过度索取个人信息，隐私信息会不会被泄露，对话会不会很长很麻烦。

- 销售顾问（B端内部用户）

- 诉求：拿到结构化、真实、高意向的客户需求，减少无效外呼，重复提问，增强沟通效率。

- 顾虑：AI随意承诺价格、政策、交车周期引发客诉；AI过度沟通抢走销售的价值；Agent产出的画像不准，反而增加判断成本。

- 数字化增长负责人（业务方）

- 诉求：提升留资率、提升线索质量、降低获客成本，拿到可量化的增长结果。

- 顾虑：项目投入资源得不到正向回报；新功能带来舆情与客诉风险；数据指标无法单独归因，说不清增长到底来自Agent还是大盘流量波动。

- 前端开发团队

- 诉求：尽量少改动现有官网代码，降低发布风险，兼容多端（PC/移动端官网）。不影响原来的页面性能。

- 顾虑：新增模块不贴合现有选配页面逻辑，后续迭代维护成本上升；AI对话组件加载拖慢官网页面性能。

- 后端开发团队

- 诉求：稳定读取选配结果，轻量化输出结构化画像，尽量复用现有CRM接口。

- 顾虑：新增用户对话数据存储带来存储与合规压力；客户画像频繁变更导致接口反复调整。

- AI大模型团队

- 诉求：控制单轮对话Token消耗，管控幻觉风险，对话边界清晰。

- 顾虑：用户无边界闲聊拉长对话链路，成本不可控；大模型输出不可控，出现违规话术；提示词频繁迭代增加运维成本。

- 数据团队

- 诉求：埋点清晰、指标口径提前对齐，字段稳定，方便统计与归因分析。

- 顾虑：新事件埋点杂乱，后续口径来回变动；无法区分“用户是被Agent打动留资，还是本来就要留资”，因果归因困难。

- UI/品牌设计团队

- 诉求：维持官网极简、高级、克制的品牌视觉调性，不出现突兀营销弹窗。

- 顾虑：AI入口和对话面板破坏原有页面留白与层级；动态交互组件风格和官网设计语言割裂。

干系人核心冲突与初步权衡

真实项目一定会出现多方诉求冲突，提前识别冲突并给出妥协方案，是产品经理的核心工作：

- 设计团队 VS 业务团队（业务增长负责人和数据团队）

- 冲突：业务希望入口足够明显，提高使用率；设计希望尽量克制，保护官网调性。

- 权衡：Agent入口后置触发，只有用户完整走完选配流程之后才出现，不中途弹窗打扰；入口采用轻量卡片，而非全屏弹窗，给用户完全选择权。并且支持用户一键收起，不强制交互。

- AI团队 VS 业务团队

- 冲突：

- AI团队诉求：对话边界清晰、Token成本可控、降低大模型幻觉与不可控风险，避免用户无边界闲聊造成资源浪费与内容风险。

- 业务团队诉求：用户选车疑问个性化极强，需要开放自由问答能力，不能仅做固定模板对话，否则用户体验僵硬、无法解决真实决策疑问，会降低留资转化意愿。

- 权衡：AI开场先给出高频问题清单让用户选择，沿着主线完成20个核心维度的信息采集。愿意深度沟通的用户，可逐步完成全量维度采集，生成完整画像；大部分普通用户沟通意愿有限，完成10个左右核心维度后即可形成有效画像，无需强制追问剩余问题，但会提示用户按主线去问剩余的问题。过程中允许用户跳出清单提出个性化疑问，AI正常解答，解答完成后自动牵引回归主线问题序列，防止话题跑偏。等完整用户画像生成后，AI就结束对话，主动邀请用户预约试驾，，用户同意后同时把画像同步给销售。

- 销售团队 VS 增长业务团队

- 冲突：

- 销售团队诉求：希望获取完整精细化的用户购车画像，最大程度减少前期基础信息问询，降低跟进人力成本；抵触信息残缺的碎片化线索，认为AI采集的不完整数据无法支撑高效客户跟进，甚至会增加沟通负担。

- 增长业务团队诉求：用户耐心有限，不能强制完成全部预设问答，过长的问卷式对话会直接造成用户流失；同时需要控制AI对话时长，避免算力成本过高，优先保证线索留存，而非追求画像绝对完整。

- 权衡：我设计的画像不是固定模板强制采集，而是AI结合用户回答的主线问题，还有用户主动提出的个性化问题动态生成。没问到的维度会标注信息不全，推送给销售。销售不用从头问所有问题，只需要针对空白部分补充问询就行。这样既不会逼走用户，也能帮销售减少大部分基础沟通工作，同时控制AI的使用成本。

三、项目约束与前提假设

任何项目都不是在无限资源下开展的，明确约束，避免方案悬浮。以下为本项目硬性约束与前提假设，所有产品设计都基于这些条件展开：

项目约束条件

一. 业务链路约束

1. 严格遵循最小侵入原则，不改造原有官网选配器底层逻辑、不修改CRM系统底层架构，仅作为外接工具单向推送结构化用户画像字段，不反向调取、改写销售系统数据。

2. AI Agent仅在用户完成全部选配操作后置唤起，严禁在选配过程中弹窗、打断用户操作，不干预用户选车行为。

3. 价格、官方补贴、金融方案、交付周期、售后政策等敏感内容，AI一律不做应答，统一引导销售顾问对接，规避客诉与合规风险。

二. AI能力与成本约束

1. 单用户整体对话尽量控制对话长度，避免Token过度消耗，避免无限闲聊拉高算力成本；大模型输出主要围绕10或20个核心维度的用户画像采集，用户个性化的对于车的个性化问题后也要提醒用户或者引导用户回到核心维度的信息采集。

2. AI仅做需求挖掘与选型答疑，不承担成交承诺、客户关系维护工作，所有决策闭环由线下销售完成。

3. 画像数据仅做结构化字段输出，不生成主观推测内容，未采集到的维度如实标注信息待完善，禁止模型臆测补充用户偏好。

三. 开发与迭代约束

1. MVP阶段优先落地PC+移动端官网场景，小程序、APP端暂不纳入首期开发范围，待官网AB实验验证效果后再迭代。

2. 前端对话组件独立部署，不耦合原有选配页面核心代码，降低版本迭代与线上故障风险。

3. 首期埋点、实验指标由数据团队统一对齐，不新增复杂自定义事件，保证数据归因简洁可控。

四. 合规与隐私约束

1. 用户对话内容、购车画像数据仅用于销售跟进，并且需要经过客户的同意和过目。严格遵循车企用户隐私合规规范，不对外泄露、不做其他商业用途。

2. 画像采集维度仅保留购车相关必要信息，不额外采集用户无关隐私数据。

五．项目前置假设前提

1. 业务侧认可MVP轻量化试错思路，同意先通过官网灰度AB实验验证Agent价值，不强制要求全渠道一次性上线。

2. 现有CRM系统支持接收新增的结构化画像字段，具备基础的字段展示、标记能力，无需大幅改造系统。

3. AI大模型团队可提供稳定的对话管控、幻觉治理能力，能够支撑场景限定、话题拦截、轮次限制的基础能力。

4. 官网现有流量基数满足AB实验样本量要求，实验组与对照组流量可稳定分流，数据波动在可接受范围内。

5. 销售团队接受“画像分级、空白维度线下补全”的协作模式，认可AI前置赋能的定位，不抵触残缺线索的跟进方式。

6. 设计团队同意轻量化后置卡片的交互形式，Agent入口不破坏官网原有品牌视觉规范。风险预判与规避方案

六．scope项目范围：做什么 & 坚决不做什么

基于轻量化MVP定位、风险可控原则，明确本次迭代必做范围、坚决不做范围、取舍逻辑，杜绝需求蔓延，保证项目可落地、可验证。

一、本次MVP核心交付范围

- 前端交互：官网选配完成页后置轻量化AI对话卡片，支持展开/收起，适配PC与移动端H5，基础聊天输入、消息展示、结束对话入口；可以提示客户客户画像的形成，可以支持试驾邀请。

- Agent对话逻辑：开场推送高频问题清单，主线弹性采集20个画像维度，核心10项优先采集；支持用户个性化提问，解答后回归主线；闲聊拦截、敏感问题引导销售；对话结束生成动态画像，未采集维度标注信息待完善；

- 数据对接：读取用户选配配置信息，结构化画像单向推送CRM，不改造CRM底层；完成AB实验分流、核心行为埋点，支撑数据归因；

4. 转化收口：画像生成后触发试驾预约，复用原有留资链路。

二、本项目坚决不做的范围（全程排除，不纳入任何迭代）

1. 业务链路层面

不改造原有车辆选配器逻辑、不触碰下单支付、订单履约、交付售后等交易核心环节；不修改CRM系统底层架构、字段结构、销售工作流，仅做单向数据推送。

2. AI能力层面

AI不承诺价格、补贴、金融方案、交付周期等敏感政策；不替代销售完成客户谈判、成交跟进；不臆测、脑补用户未表达的购车偏好；不开放无限轮次自由闲聊，不做语音对话、多车型深度比价推演。

3. 渠道与系统层面

MVP阶段坚决不上线小程序、APP端；不做复杂视觉动效、个性化界面定制；不新增复杂后台管理系统，仅使用现有配置后台维护问题清单与风控规则。

4. 隐私与合规层面

不采集购车以外的用户隐私信息，不对外共享对话与画像数据，不用于其他商业用途。

三、范围取舍逻辑（产品决策依据）

1. 优先保核心价值，砍掉非必要体验

只保留「需求挖掘+画像沉淀+提升线索质量」核心目标，砍掉语音、智能推荐、长期用户偏好学习等锦上添花的功能，用最小成本验证业务价值。

2. 优先控风险，拒绝侵入核心系统

坚决不改动选配、CRM核心业务，避免线上故障影响主营转化，符合初级PM轻量化试错的定位，降低开发与运维压力。

3. 优先数据可验证，简化实验设计

只做官网单渠道AB实验，暂不拓展多渠道，保证变量唯一，能清晰证明Agent对留资率、线索质量的正向作用，方便向业务方交付结果。

4. 平衡多方诉求，边界刚性约束

严格划定AI与销售的权责边界，AI只做前置赋能，成交闭环交由销售，从范围上杜绝销售顾虑的“AI越位抢单、输出违规信息”问题。

四、后续迭代预留范围（MVP验证通过后再落地）

小程序、APP端适配；销售端画像可视化优化；用户偏好持续更新；更精细化的选型对比问答能力。