第五轮：业务价值闭环与项目迭代规划

本轮定位：整个项目的收尾闭环，补齐业务价值论证、项目局限性反思、迭代路线规划，完成从「产品方案」到「可汇报、可落地、可迭代」的完整商业闭环，对应面试中最容易被深挖的「价值、局限、规划」三类灵魂问题。

一、业务价值与 ROI 测算

1. 成本侧测算

基于轻量化 MVP 定位，全周期成本分为两类，试错成本极低：

- 固定成本：MVP 阶段无额外核心系统改造费用，复用现有官网前端组件、CRM 标准推送接口；初始知识库搭建、Prompt 规则调试为一次性人力投入；后续按月度少量迭代维护。

- 可变成本：核心为大模型 Token 调用成本。经前期优化，单轮请求 Token 消耗下降 23%，进一步压缩可变成本；按日均咨询量估算，算力成本远低于单名销售的人力成本。

- 风险兜底：不改造交易、CRM 核心链路，即使效果不及预期，下线成本几乎为 0，属于低试错成本的增长工具。

2. 价值侧测算

所有价值均为预估值，真实效果需上线 AB 实验验证：

- 直接价值 1：释放销售人力 售前咨询中约 40% 为标准化参数类问题（车型配置、BaaS 规则、基础参数），Agent 可承接这部分重复咨询，单名销售每日可释放约 1.5 小时，用于跟进高意向客户，提升人效。

- 直接价值 2：提升线索质量 线索从「单手机号 + 车型」升级为「完整需求画像」，销售跟进前置信息更全，首次沟通效率提升，有效线索占比预估可提升 15%-20%，降低无效外呼成本。

- 间接价值：前置风险管控，降低幻觉与错误承诺引发的客诉风险；优化用户售前决策体验，降低选配后用户流失率。

3. ROI 逻辑与验证方式

- 核心逻辑：以极低的增量 Token 成本 + 少量维护人力，换取销售人效提升与线索质量升级，属于轻资产、低风险、可验证的增长工具。

- 验证方式：官网灰度 AB 实验，对照组无 Agent，实验组开放 Agent ；核心观测指标：留资转化率、有效线索占比、销售单线索跟进时长。

二、项目局限性与客观反思

主动暴露短板，体现产品批判性思维，避免面试官深挖质疑。共 4 个维度，全部贴合 MVP 定位，不回避问题。

1. 产品定位边界局限

- 轻量化外接工具定位，不改造 CRM 底层，仅单向推送画像，无法实现与销售跟进数据的双向打通，无法全链路追踪画像对最终成交的影响。

- 仅布局选配后场景，不打断用户选配过程，因此无法干预用户选配阶段的决策流失，覆盖场景有限。

2. 技术实现层面局限

- 基于 Coze 低代码平台搭建 MVP，未做高并发、大流量压力测试，生产环境稳定性需进一步验证。

- 知识库依赖人工录入维护，车型参数、政策更新时需同步迭代，存在维护成本与信息滞后风险。

- 未做语义相似度召回的深度优化，极端长尾问题识别准确率会下降。

3. 业务验证层面局限

- 当前为原型验证阶段，无真实线上用户数据，所有业务价值均为预估，真实效果需通过灰度 AB 实验验证。

- 用户痛点来源于公开渠道调研、销售公开访谈，非企业内部一手业务数据，和真实业务痛点可能存在偏差。

4. 内容覆盖层面局限

- 知识库主力覆盖 ES8 ,ES9车型，ET5,ES6等主力车型参数覆盖不足，易出现参数幻觉，需收紧回答边界或补充知识库。

- 仅覆盖售前咨询场景，金融、售后、交付等场景暂未纳入。

三、落地采纳风险与应对

- C 端用户使用阻力：怕推销、怕 AI 说错、嫌麻烦；

- 对应已有的设计：后置入口、中立定位、上下文带入、高频问题前置、不确定信息引导销售。

- B 端销售接纳阻力：不信 AI 画像、怕增加工作量、怕被替代；

- 对应已有的设计：可信度分级画像、用户确认机制、单向推送 CRM、定位赋能而非替代。上线初期采用小范围销售灰度试点，验证接受度后再全量推广

四、后续迭代路线图

遵循轻量化 MVP 原则，分三阶段迭代，不一步到位，每阶段验证一个核心假设。

V1.0 阶段（当前版本，已完成）

- 核心能力：选配上下文带入、三类问题分流、高危 100% 拦截、分层 RAG 问答、低压迫需求挖掘、可信度分级画像输出、双场景配置同步、支持对话内配置修改自动同步更新画像

- 核心目标：验证「AI 前置需求挖掘能提升线索质量」的核心假设

- 验证指标：问答准确率≥85%、高危信息拦截率 100%、画像核心字段完整度

V2.0 阶段（体验优化期，优先级最高）

- 核心迭代：

  - 扩充 ES6/ET5 等主流车型知识库，降低非主力车型幻觉率

  - 优化意图识别准确率，降低问题错判概率

  - 增加用户画像可视化编辑页面，降低用户修改成本

- 核心目标：提升用户体验，扩大车型覆盖，提升画像准确率

- 验证指标：意图识别准确率、模型幻觉率、长尾问题覆盖率

V3.0 阶段（业务联动期，优先级次之）

- 核心迭代：

  - 增加预约试驾意向识别，和官方预约入口做弱联动

  - 增加全链路埋点，支持 AB 实验数据归因

  - 销售端画像可视化优化，适配销售跟进场景

  - 建立 BadCase 自动采集机制，提升迭代效率

- 核心目标：打通业务转化链路，验证真实业务价值

- 验证指标：留资转化率、有效线索占比、销售跟进效率